# Manual Mestre de Implementação do IntelliX Engineering Framework

Instrução definitiva para execução no Codex

Versão: 1.0

Data: 17 de setembro de 2026

Status: Diretriz de implementação para aprovação e execução controlada

Repositório: https://github.com/fmbp1981-hash/intellix-plugin

Branch do programa: feat/intellix-multiagent-framework

Executor principal: Codex

Arquiteto e revisor independente padrão: Claude Code

Autoridade final: responsável humano da IntelliX.AI

Documento de governança e execução incremental

# 1 Finalidade deste manual

Este documento instrui o Codex a construir, validar e preparar para adoção o IntelliX Engineering Framework, uma plataforma profissional de desenvolvimento de software orientada por artefatos, contratos, risco e evidências. O framework deve funcionar com Claude Code, Codex, integração contínua e controle humano sem depender semanticamente de um único fornecedor de inteligência artificial.

O objetivo não é acumular prompts, agentes ou documentos. O objetivo é estabelecer um sistema operacional de engenharia que produza software organizado, seguro, testável, observável, reversível e auditável. O framework deve orientar desde a definição do produto até a entrega em produção, mantendo uma separação clara entre intenção de negócio, decisão arquitetural, especificação, execução, revisão e liberação.

O Codex deve usar este manual como carta de execução do programa. Cada alteração concreta continua subordinada ao Task Contract correspondente, ao fileset autorizado, às políticas normativas e aos gates aplicáveis. Este documento não autoriza merge na branch principal, deploy, acesso a segredos, alteração de permissões ou qualquer ação irreversível.

# 2 Resultado esperado

Ao final do programa, a IntelliX.AI deve possuir um framework que:

mantenha uma única fonte normativa versionada;

separe PRD, Architecture, ADR, SPEC e Task Contract;

use AGENTS.md como entrada vendor-neutral e CLAUDE.md como adaptador fino;

permita que Codex e Claude executem papéis substituíveis, sem incorporar fornecedores ao kernel;

use Codex como executor principal de implementação, testes e refatoração;

use Claude como arquiteto, investigador e revisor independente por padrão;

trate CI como árbitro de evidências determinísticas para um commit exato;

selecione especialidades dinamicamente conforme domínio, risco e superfície alterada;

impeça conflito de fileset e escrita concorrente não coordenada;

isole mudanças relevantes em branches e worktrees;

aplique controles DevSecOps desde o planejamento;

mantenha rastreabilidade entre requisito, decisão, código, teste, revisão, release e operação;

ofereça perfis proporcionais para projetos micro, standard e regulated;

preserve compatibilidade de projetos Claude-only durante a migração;

prove o fluxo completo em um projeto piloto antes de propor merge ou adoção ampla.

O framework somente poderá ser considerado pronto quando esses resultados forem demonstrados por testes, validações negativas, evidência de CI e revisão independente. A existência de arquivos ou documentação, isoladamente, não comprova operação.

# 3 Estado inicial conhecido

O trabalho deve ocorrer no clone local:

/Users/felipemaranhao/Documents/Codex/2026-09-16/referenced-chatgpt-conversation-this-is-an/work/intellix-plugin

Branch autorizada:

feat/intellix-multiagent-framework

Baseline arquitetural mínimo esperado:

59d0d3e docs: consolidate multi-agent target architecture

O commit pode ser posterior, mas 59d0d3e deve permanecer no histórico da branch. O repositório já contém um kernel inicial em framework/, schemas, policies, roles, adapters, documentos arquiteturais, ADRs e cinco Task Contracts sequenciais. Esses ativos devem ser evoluídos, não substituídos por uma nova árvore metodológica paralela.

Antes de qualquer alteração, o Codex deve confirmar:

cd /Users/felipemaranhao/Documents/Codex/2026-09-16/referenced-chatgpt-conversation-this-is-an/work/intellix-plugin

git fetch origin

git switch feat/intellix-multiagent-framework

git pull --ff-only origin feat/intellix-multiagent-framework

git status --short

git log --oneline -5

git merge-base --is-ancestor 59d0d3e HEAD

O Codex deve parar se estiver no diretório errado, na branch errada, diante de alterações locais desconhecidas, divergência que impeça fast-forward ou ausência do baseline no histórico.

# 4 Princípios obrigatórios

## 4.1 Artefatos versionados governam o trabalho

Conversas, prompts e memória de agentes podem ajudar na análise, mas não são estado oficial. Toda decisão durável deve existir em artefato versionado e verificável. Um novo executor deve conseguir reconstruir a intenção, o escopo e o estado do trabalho sem depender do histórico de conversa.

## 4.2 Um fato possui uma autoridade

Cada tipo de informação deve ter uma única fonte canônica. Documentos explicativos e arquivos de adapter podem referenciar ou projetar essa informação, mas não podem redefini-la. Quando duas fontes discordarem, o Codex deve aplicar o modelo de precedência e registrar o conflito; não deve escolher silenciosamente a versão mais conveniente.

## 4.3 O kernel é independente de fornecedor

O kernel define contratos, papéis, gates, lifecycle e policies. Ele não deve conter preferências por Claude, Codex ou outro executor. Preferências de projeto e capacidade de adapters pertencem ao binding do projeto e à camada de adapters.

## 4.4 O contrato limita a execução

Cada alteração não trivial deve estar ligada a um Task Contract. O contrato define resultado, risco, fileset, dependências, executor, revisor, gates, critérios de aceite, comandos de verificação e rollback. O executor não pode ampliar o escopo porque encontrou uma oportunidade de melhoria.

## 4.5 Risco determina a cerimônia

Projetos e tarefas de maior risco exigem mais evidência, isolamento e aprovação. O framework deve evitar burocracia uniforme. Uma correção documental de baixo risco e uma migration destrutiva não podem receber o mesmo tratamento.

## 4.6 Segurança começa no planejamento

Threat modeling, classificação de dados, controle de acesso, gestão de segredos, dependências, logs, rollback e abuso devem ser considerados antes do código. A revisão de segurança não pode ser um checklist aplicado apenas no fim.

## 4.7 Quem implementa não aprova sozinho

O executor pode verificar o próprio trabalho, mas essa verificação não substitui revisão independente quando o risco ou a policy a exigir. O revisor não deve alterar silenciosamente a worktree do executor. Ele registra achados, severidade e evidência; o executor corrige em novo ciclo.

## 4.8 CI verifica fatos objetivos

CI deve validar schema, lint, tipos, testes, segurança e outros critérios automatizáveis para o commit exato revisado. Uma LLM não substitui esses checks. Ao mesmo tempo, CI não decide se uma arquitetura é adequada ou se uma regra de negócio corresponde à intenção do produto.

## 4.9 Reversibilidade faz parte do design

Mudanças de dados, API, infraestrutura, autenticação, permissões e deploy precisam de estratégia de rollback ou contenção antes da implementação. A ausência de rollback em tarefa de risco alto ou crítico impede o estado READY.

## 4.10 Automação deve falhar de forma fechada

Ausência, inconsistência ou indeterminação em fonte, identidade, CI, fileset, dependência ou aprovação obrigatória deve bloquear a progressão. O framework não pode interpretar “não foi possível verificar” como sucesso.

# 5 Fonte normativa e modelo de precedência

No MVP, o kernel canônico permanece neste repositório, dentro de framework/. Essa permanência reduz risco de migração prematura. O desenho deve continuar preparado para extração futura, sem dependência de ${CLAUDE_PLUGIN_ROOT}, versão do plugin ou caminhos globais de fornecedor.

O mapa de autoridade é:

| Informação | Fonte canônica | Consumidores derivados |
| --- | --- | --- |
| Contratos, lifecycle, papéis e gates | framework/framework.yaml e schemas/policies referenciados | validadores, generators e adapters |
| Perfis, comandos e defaults do projeto | intellix.yaml no projeto consumidor | dispatcher e CI |
| Decisões arquiteturais | ADRs aceitos do projeto | Architecture, SPEC e tasks |
| Comportamento de produto | PRD e SPEC aprovados | Task Contracts e testes |
| Unidade executável de trabalho | tasks/TASK-NNN.yaml | runtime, worktree, PR e handoff |
| Resultado determinístico | CI para o SHA exato | elegibilidade de revisão e merge |
| Aprovação humana | ação autenticada externa | referência local de auditoria |
| Merge, release e deploy | GitHub e provedor de entrega | relatórios e handoff |
| Operação do Claude | global-config/metodologia.yaml como fonte do adapter | instalação em ~/.claude |

Precedência para resolução de conflitos:

1. política organizacional versionada;

2. waiver válido e autenticado, quando a policy permitir exceção;

3. ADR aceito e aplicável;

4. Architecture aprovada;

5. SPEC aprovada;

6. Task Contract aprovado;

7. configuração do projeto;

8. instrução do adapter;

9. mensagem da sessão.

Uma camada inferior não pode enfraquecer uma superior. AGENTS.md, CLAUDE.md, skills e comandos devem ser entradas operacionais curtas. Eles não podem duplicar integralmente as policies nem se apresentar como nova fonte normativa.

# 6 Arquitetura alvo

Humano e Product Owner

│

▼

Artefatos de produto e arquitetura

PRD → Architecture → ADRs → SPEC

│

▼

Kernel IntelliX vendor neutral

contracts · schemas · roles · policies · lifecycle

│

▼

Control plane determinístico

validate · plan · dispatch · ownership · evidence

│

├─────────────┬─────────────┐

▼             ▼             ▼

Claude adapter   Codex adapter   CI adapter

architect/review implementation deterministic checks

│             │             │

└─────────────┴─────────────┘

│

▼

PR e decisão humana

│

▼

release e operação

## 6.1 Kernel

O kernel contém apenas regras portáveis. Schemas devem ser validados automaticamente. Policies devem usar IDs canônicos. Papéis devem declarar permissões, entradas, saídas e gates, sem selecionar fornecedor preferido.

## 6.2 Control plane

O control plane deve permanecer pequeno. Suas responsabilidades são validar um projeto por raiz explícita, confirmar dependências, controlar lifecycle, detectar colisões de fileset, resolver um executor permitido, reservar ownership, registrar evidências e bloquear transições inválidas. Ele não deve se tornar um workflow engine genérico nem tomar decisões de produto ou arquitetura.

## 6.3 Adapters

Adapters traduzem o contrato do kernel para a ferramenta concreta. O adapter do Codex deve instruir leitura, execução, testes e handoff. O adapter do Claude deve suportar arquitetura, investigação, execução quando atribuída e revisão independente. O adapter de CI deve vincular jobs ao SHA exato. Adapters são substituíveis e não possuem autoridade para redefinir o kernel.

## 6.4 Binding do projeto

Cada projeto consumidor deve declarar perfil, comandos, caminhos, versão e digest do kernel, adapters permitidos e defaults. O projeto deve consumir um snapshot ou pacote fixado. Alterar uma cópia gerada deve produzir drift detectável.

# 7 Orquestração multiagente

A IntelliX deve usar orquestração dinâmica, não uma hierarquia permanente de Tech Lead, banco, backend e frontend.

O papel de orquestração consiste em:

ler o Task Contract e as dependências;

identificar o domínio predominante;

adicionar especialistas apenas quando acionados por risco ou superfície;

escolher um executor instalado e autorizado;

garantir independência do revisor;

limitar contexto e fileset;

coordenar handoff por artefatos;

deixar fatos objetivos para CI;

escalar decisões não autorizadas ao humano.

Os papéis canônicos incluem architect, product-spec-author, database-engineer, backend-engineer, frontend-engineer, integration-engineer, platform-engineer, test-engineer, security-reviewer, accessibility-reviewer, observability-reviewer e release-manager.

Esses papéis representam capacidades. Eles não precisam corresponder a processos ou agentes permanentes. Uma tarefa vertical pequena pode ser implementada por um único executor com um papel principal e dois gates especializados. Uma migration de autenticação pode ativar database, backend e security. Um ajuste visual pode ativar frontend e accessibility. O framework deve evitar ativar todos os papéis por padrão.

Resolução de executor:

1. executor explícito no Task Contract;

2. default permitido do projeto;

3. adapter atual em projeto legado, quando a policy autorizar;

4. bloqueio e solicitação de escolha explícita.

Se Claude implementar, Claude não pode satisfazer sozinho o gate de revisão independente. Se Codex implementar, Claude é o revisor padrão recomendado. A policy deve permitir outros pares desde que identidade, capacidade e independência sejam comprovadas.

# 8 Cadeia de artefatos

## 8.1 PRD

O PRD define problema, usuários, objetivos, requisitos, regras de negócio, métricas, restrições e critérios de sucesso. Ele não distribui tarefas entre agentes nem descreve detalhes de implementação.

## 8.2 Architecture

Architecture define boundaries, componentes, integrações, modelo de dados, confiança, segurança, disponibilidade, observabilidade, ambientes e decisões de plataforma. Mudanças significativas devem ser sustentadas por ADR.

## 8.3 ADR

Cada ADR registra contexto, decisão, alternativas, consequências, estado e data. Somente decisão humana explícita pode promover uma mudança arquitetural proposta para Accepted. O Codex pode preparar o ADR, analisar alternativas e implementar uma decisão já aceita; não pode declarar sua própria proposta como aprovada.

## 8.4 SPEC

A SPEC transforma intenção em comportamento testável. Deve conter precondições, happy path, edge cases, error cases, entradas, saídas, contratos e requisitos não funcionais aplicáveis. Não deve ser uma lista de arquivos nem uma ordem de agente.

## 8.5 Task Contract

O Task Contract é a menor unidade auditável de implementação. Deve declarar objetivo verificável, fontes, risco, ownership, fileset, dependências, critérios de aceite, verificações, gates, rollback e evidências de handoff.

Estados canônicos:

DRAFT → READY → IN_PROGRESS → IN_REVIEW → DONE

↘ BLOCKED ↗

IN_REVIEW → IN_PROGRESS quando houver correções

Merge, release, deploy e verificação operacional são estados derivados dos sistemas externos. Eles não devem ser duplicados como verdade editável no Task Contract.

# 9 Definição de Ready

Uma tarefa somente passa de DRAFT para READY quando:

suas fontes existem sob a raiz declarada do projeto;

o ID corresponde ao nome do arquivo;

objetivo e critérios de aceite são verificáveis;

riscos e ações irreversíveis estão classificados;

papéis existem no Role Registry;

executor e revisor são instalados, permitidos e independentes;

filesets são relativos ao repositório, limitados e sem colisão ativa;

dependências são válidas, acíclicas e satisfeitas;

gates atendem ou superam a policy de risco;

tarefa de risco alto ou crítico possui rollback;

decisões arquiteturais necessárias estão aceitas;

comandos de verificação são executáveis no ambiente previsto;

nenhuma pergunta em aberto muda materialmente a solução.

Falhar qualquer condição mantém a tarefa em DRAFT ou BLOCKED. O Codex não deve usar alteração de status para contornar falta de informação.

# 10 Protocolo de execução do Codex

Para cada tarefa, o Codex deve seguir esta sequência.

## 10.1 Descoberta

1. Confirmar repositório, branch, worktree e estado limpo.

2. Ler AGENTS.md, CLAUDE.md, intellix.yaml quando existir, kernel, policies, sources e Task Contract.

3. Executar baseline de validação antes das alterações.

4. Inspecionar código e testes relevantes com busca direcionada.

5. Registrar inconsistências ou lacunas que possam invalidar o plano.

## 10.2 Planejamento

1. Revalidar objetivo e critérios de aceite.

2. Confirmar o fileset exato.

3. Mapear teste para cada critério de aceite.

4. Identificar threat scenarios e riscos de regressão.

5. Confirmar rollback e dependências.

6. Promover a tarefa para READY somente se a Definition of Ready estiver satisfeita.

## 10.3 Isolamento

risco baixo: branch curta obrigatória; worktree opcional conforme perfil;

risco médio, alto ou crítico: branch e worktree dedicados;

um owner ativo por fileset gravável;

nenhuma limpeza forçada de worktree suja;

nenhuma mudança fora do fileset sem novo plano e autorização.

Enquanto o programa usar a branch única autorizada, o procedimento de linked worktree definido em docs/adr/0002-operational-orchestrator.md deve ser seguido. O Codex deve interromper a preparação se não conseguir preservar alterações do usuário.

## 10.4 Implementação

1. Alterar o estado para IN_PROGRESS.

2. Fazer a menor mudança coerente que satisfaça o contrato.

3. Manter lógica de negócio e controles de autorização no servidor.

4. Não inserir segredos, tokens ou dados reais em código, fixtures ou logs.

5. Criar ou atualizar testes durante a implementação.

6. Executar verificações focadas após cada unidade significativa.

7. Não instalar dependências sem previsão no contrato e análise de risco.

8. Parar se a solução exigir arquivo proibido, mudança arquitetural ou escopo adicional.

## 10.5 Verificação

1. Rodar todos os comandos declarados no contrato.

2. Rodar testes negativos relevantes.

3. Confirmar que o diff contém apenas arquivos permitidos.

4. Executar verificação de whitespace, compilação, lint e tipos aplicáveis.

5. Reexecutar validação completa do framework.

6. Guardar resultados vinculados ao commit.

## 10.6 Revisão e handoff

1. Alterar o estado para IN_REVIEW.

2. Produzir handoff com digest do contrato, SHA, diff, testes, riscos e questões abertas.

3. Entregar ao revisor independente acesso de leitura, sem ownership da worktree.

4. Classificar achados por severidade e evidência.

5. Retornar a IN_PROGRESS quando houver correções.

6. Limitar o ciclo normal a três rodadas; depois disso, escalar causa estrutural ao humano.

## 10.7 Conclusão

A tarefa somente pode alcançar DONE quando critérios de aceite, verificações, gates e evidências estiverem completos. DONE não autoriza merge ou deploy. O Codex deve criar commit focado e pode fazer push apenas para a branch explicitamente autorizada.

# 11 DevSecOps obrigatório

## 11.1 Threat modeling proporcional

Durante o planejamento, classificar pelo menos:

ativos protegidos;

atores e boundaries de confiança;

entradas não confiáveis;

ameaças de spoofing, tampering, repudiation, disclosure, denial of service e privilege escalation quando aplicáveis;

abuso de regras de negócio;

impacto multi-tenant;

riscos de supply chain;

riscos de modelo, prompt injection e tool abuse em sistemas com IA.

Tarefas de risco alto ou crítico devem registrar ameaças e mitigação no contrato, ADR ou artefato de segurança referenciado.

## 11.2 Identidade e autorização

negar por padrão;

validar autorização no servidor em cada operação sensível;

separar autenticação, autorização e tenancy;

aplicar menor privilégio;

impedir IDOR e acesso cross-tenant;

usar RLS quando a plataforma de dados a suportar, sem tratá-la como único controle;

testar usuários, organizações, papéis e estados não autorizados;

registrar mudanças de privilégios em trilha de auditoria.

## 11.3 Dados e privacidade

classificar dados públicos, internos, confidenciais e regulados;

coletar somente o necessário;

cifrar em trânsito e em repouso conforme o risco;

impedir PII e segredos em logs;

definir retenção e descarte;

usar dados sintéticos em testes;

documentar subprocessadores e transferências quando aplicável;

incorporar requisitos de LGPD ao projeto regulado.

## 11.4 Segredos

nunca versionar segredo;

usar gestores de segredo e credenciais temporárias quando disponíveis;

escanear repositório e artefatos;

rotacionar imediatamente qualquer segredo exposto;

separar credenciais de executor, aprovador e produção;

não aceitar texto actor: human como prova de identidade.

## 11.5 Supply chain

fixar versões e lockfiles;

avaliar nova dependência antes da instalação;

executar análise de vulnerabilidade e licenças;

gerar SBOM quando o perfil ou cliente exigir;

proteger workflows contra execução de código não confiável com credenciais;

limitar permissões de tokens de CI;

assinar ou atestar artefatos quando a maturidade do projeto justificar.

## 11.6 Segurança de código e runtime

validação de entrada e encoding de saída;

queries parametrizadas;

proteção contra SSRF, CSRF, XSS, injection e path traversal;

timeouts, limites de payload e rate limiting;

idempotência em operações repetíveis;

tratamento seguro de erros;

logs estruturados sem informação sensível;

configuração segura por padrão;

headers e cookies apropriados;

dependências e imagens mínimas.

## 11.7 Infraestrutura e deploy

infraestrutura como código quando houver recursos persistentes;

ambientes separados;

mudanças de produção revisadas e rastreáveis;

plano de rollout, rollback e verificação;

migrations compatíveis com expansão e contração para mudanças críticas;

backup e restore testados quando dados persistentes estiverem em risco;

nenhuma alteração de produção por credencial compartilhada do executor.

# 12 Estratégia de testes e qualidade

Cada critério de aceite deve possuir uma ou mais evidências. O conjunto proporcional inclui:

testes unitários para regras e transformações;

testes de contrato para APIs e integrações;

testes de integração para boundaries reais;

testes de migration e rollback;

testes de autorização e isolamento de tenant;

testes E2E para jornadas críticas;

testes de acessibilidade para interfaces;

testes de desempenho quando houver SLO ou volume relevante;

testes de resiliência para timeout, retry, circuit breaking e indisponibilidade;

análise estática, dependency scanning e secret scanning;

testes negativos do próprio framework.

O Codex deve rejeitar testes que apenas reproduzem a implementação sem validar comportamento. Flakiness conhecida deve ser registrada e tratada; repetir testes até passarem não constitui evidência.

# 13 Integração contínua como árbitro determinístico

CI deve operar sobre o commit exato que foi revisado. O runtime precisa registrar repositório, branch, SHA, jobs obrigatórios e resultado. Checks ausentes, antigos, cancelados, falhos ou indeterminados bloqueiam progressão.

Pipeline mínimo recomendado:

1. validação de contratos e schemas;

2. verificação de fileset e artefatos gerados;

3. lint e formatação;

4. type checking e build;

5. testes unitários e integração;

6. security scanning e dependency audit;

7. testes específicos de policy;

8. empacotamento reproduzível quando aplicável;

9. evidência vinculada ao SHA.

O framework não deve usar a saída textual de uma LLM como check determinístico. Revisões semânticas podem ser registradas ao lado da CI, com proveniência separada.

# 14 Observabilidade e operação

Mudanças que criem ou alterem comportamento operacional devem definir:

eventos e logs estruturados;

métricas de negócio e técnicas;

traces em boundaries distribuídos;

correlation IDs;

SLI e SLO quando necessários;

alertas acionáveis, com owner e runbook;

dashboards mínimos;

sinal de sucesso pós-deploy;

sinal de rollback;

custo e retenção de telemetria.

O revisor de observabilidade deve ser acionado apenas quando a superfície exigir. O framework não deve criar telemetria ornamental sem decisão operacional associada.

# 15 Release deploy e handoff

## 15.1 Release

Release exige artefato versionado, changelog, compatibilidade, migration plan, rollback e evidência do SHA. Tarefas de implementação não concedem autoridade de release.

## 15.2 Deploy

Deploy exige autorização humana explícita e autenticada quando envolver produção. Estratégias possíveis incluem rolling, blue-green, canary e feature flags. A escolha deve refletir risco e capacidade real da plataforma.

## 15.3 Verificação pós deploy

Após deploy, verificar saúde, logs, métricas, jornada crítica, migrations e erros. A ausência de alerta não comprova sucesso. Registrar resultado no sistema de entrega, não apenas no chat.

## 15.4 Handoff

O pacote de handoff deve informar:

objetivo e estado;

commit e artefato exatos;

mudanças de arquitetura e ADRs;

comandos e resultados de verificação;

riscos residuais;

configuração e secrets necessários sem expor valores;

migrations;

dashboards e runbooks;

rollback;

limitações e próximos passos;

owners operacionais.

# 16 Perfis de projeto

## 16.1 Micro

Adequado para protótipos e mudanças pequenas sem dados sensíveis ou operação crítica. Mantém contrato simplificado, fileset, risco, testes e revisão proporcional. Não elimina segurança básica nem rastreabilidade.

## 16.2 Standard

Perfil padrão para produtos e SaaS. Usa Task Contract completo, CI, revisão independente, policies de segurança, observabilidade e release controlado.

## 16.3 Regulated

Aplicável quando há requisitos legais, dados sensíveis, auditoria ou impacto relevante. Exige approvals autenticados, segregação de funções, retenção de evidência, gates de compliance, threat modeling e operação reforçada.

O perfil define mínimos. Uma tarefa pode exigir controles superiores ao perfil por causa do risco específico.

# 17 Plano de implementação em cinco tarefas

O programa deve seguir a ordem abaixo. Tasks posteriores não podem começar enquanto dependências e revisão da anterior estiverem pendentes.

## 17.1 TASK 001 Autoridade e raiz do projeto

Objetivo: consolidar a autoridade do framework e garantir validação fail-closed contra uma raiz explícita de projeto consumidor.

Entregas essenciais:

opção explícita --root;

separação entre raiz do plugin e raiz do projeto;

remoção de fatos de fornecedor do kernel;

detecção de traversal, paths absolutos indevidos, roles desconhecidos e IDs divergentes;

fixtures externas positivas e negativas;

direção explícita repositório para instalação;

testes de execução a partir de diferentes diretórios.

## 17.2 TASK 002 Distribuição e adapters gerados

Objetivo: distribuir snapshot versionado e fixado do kernel para projetos consumidores, com geração dos adapters.

Entregas essenciais:

versão e digest do kernel;

sync/bootstrap unidirecional;

detecção de drift e adulteração;

geração de AGENTS.md e CLAUDE.md sem duplicar policies;

fixtures de projeto novo, snapshot antigo e snapshot alterado;

compatibilidade com instalação Claude existente.

## 17.3 TASK 003 Dispatcher e lifecycle

Objetivo: implementar um dispatcher determinístico e pequeno.

Entregas essenciais:

validação de READY;

resolução de executor e fallback explícito;

compatibilidade Claude-only;

lifecycle mínimo;

verificação de dependências, gates e filesets;

registro durável de decisões e bloqueios;

ausência de decisões arquiteturais autônomas.

## 17.4 TASK 004 Ownership worktrees e handoff

Objetivo: isolar execução e formalizar transferência entre adapters.

Entregas essenciais:

reserva exclusiva de fileset;

detecção de colisões de globs;

proteção de worktree suja;

worktree obrigatório por risco;

handoff com contrato, SHA, diff e evidência;

revisor independente sem ownership de escrita;

bloqueio de autoaprovação.

## 17.5 TASK 005 CI por revisão e piloto

Objetivo: provar o método completo em um projeto limpo e ligar checks ao SHA revisado.

Entregas essenciais:

workflow CI portátil;

bloqueio de check ausente, antigo ou falho;

fixtures para micro, standard e regulated;

piloto end-to-end em macOS e Linux quando disponíveis;

relatório de aceitação;

documentação de migração;

proposta de merge somente após revisão independente e decisão humana.

# 18 Política de commits branches e worktrees

uma task deve produzir commits focados e explicáveis;

commits não podem misturar refatorações oportunistas;

a branch do programa permanece feat/intellix-multiagent-framework enquanto essa autorização estiver vigente;

nenhuma branch principal pode receber merge automático;

nenhuma operação destrutiva de Git é permitida;

não usar reset --hard, limpeza forçada ou remoção de worktree suja;

todo push deve ocorrer apenas para a branch autorizada;

tags e releases exigem autorização separada;

o Codex deve conferir o inventário de arquivos antes do commit;

evidências devem citar o SHA final, não apenas o nome da branch.

# 19 Gates humanos e limites de autonomia

O Codex pode executar sem nova confirmação atividades reversíveis e previstas pelo Task Contract: leitura, edição do fileset, criação de testes, validação local, commit focado e push para a branch autorizada.

O Codex deve parar e solicitar decisão humana quando houver:

mudança de objetivo ou requisito de produto;

novo boundary arquitetural;

ADR que precise ser aceito;

ampliação de fileset;

nova dependência significativa;

waiver ou redução de controle;

credencial, segredo ou permissão adicional;

ação destrutiva ou irreversível;

migration sem rollback seguro;

alteração de branch protection;

merge em branch principal;

deploy ou alteração em produção;

conflito entre fontes normativas;

dúvida que altere materialmente a solução.

Uma aprovação local editável pode registrar a intenção durante desenvolvimento, mas não prova identidade para merge ou produção. O framework deve manter essa distinção explícita.

# 20 Anti padrões proibidos

criar nova pasta metodológica paralela à estrutura existente;

manter hierarquia permanente de Tech Lead, database, backend e frontend;

ativar todos os especialistas para toda tarefa;

usar prompts ou chats como fonte oficial;

duplicar integralmente policies em AGENTS.md, CLAUDE.md, skills e commands;

inserir preferred_adapter em roles do kernel;

transformar o dispatcher em agente autônomo;

permitir que LLM determine resultado de CI;

exigir cross-model review de toda mudança trivial sem relação com risco;

dispensar revisão independente em mudança crítica;

tornar worktree obrigatório para alteração trivial em perfil que permita exceção;

editar arquivos gerados como se fossem fonte;

sincronizar alterações da instalação viva de volta para o repositório automaticamente;

migrar indiscriminadamente todo o histórico de issues/;

criar onze ou mais estados manuais para imitar GitHub e deploy;

aceitar actor: human como autenticação;

marcar ADR como aceito por decisão do próprio executor;

ocultar falha de ferramenta, teste ou CI;

corrigir fora do escopo sem atualizar o contrato;

misturar merge ou deploy com conclusão técnica da task.

# 21 Critérios de conclusão do framework

O programa somente poderá ser proposto para merge quando:

as cinco tasks estiverem DONE com evidência;

todos os schemas e artefatos normativos validarem;

testes positivos e negativos passarem;

o kernel não depender de um fornecedor;

projetos consumidores validarem por raiz explícita;

snapshot e digest detectarem drift;

adapters forem gerados ou validados a partir da autoridade;

dispatcher respeitar lifecycle, risco, fileset e dependências;

fallback Claude-only estiver testado;

worktrees e ownership bloquearem conflitos com segurança;

revisão independente não puder ser autoatribuída;

CI estiver vinculada ao SHA exato;

os três perfis tiverem cobertura;

o piloto end-to-end passar em ambientes suportados;

segurança, observabilidade, rollback e handoff forem demonstrados;

documentação de adoção e migração estiver atualizada;

riscos residuais forem apresentados com clareza;

Claude concluir revisão independente sem achado bloqueante;

o humano aprovar o merge.

# 22 Relatório obrigatório ao fim de cada tarefa

O Codex deve entregar um relatório com:

1. task e estado final;

2. branch, worktree e commit;

3. objetivo entregue;

4. inventário de arquivos criados e alterados;

5. decisões técnicas;

6. critérios de aceite e evidência associada;

7. comandos executados e resultados;

8. testes positivos e negativos adicionados;

9. análise de segurança;

10. riscos residuais;

11. divergências do contrato;

12. rollback confirmado;

13. itens para revisão independente;

14. confirmação de que a tarefa seguinte não foi iniciada;

15. decisão humana necessária, se houver.

Não usar frases genéricas como “tudo certo” ou “testes passaram” sem comando, resultado e escopo.

# 23 Ordem de ativação para o Codex

Ao receber este documento, o Codex deve:

1. localizar e verificar o repositório e a branch;

2. ler integralmente os artefatos normativos e arquiteturais;

3. executar o baseline atual;

4. comparar o estado real com este manual e com tasks/TASK-001.yaml;

5. não reescrever a arquitetura já consolidada;

6. revisar a Definition of Ready da TASK-001;

7. resolver apenas questões que já tenham resposta nas fontes autorizadas;

8. reportar qualquer decisão humana ainda aberta;

9. após confirmação da prontidão, executar somente a TASK-001;

10. concluir testes, commit, push e handoff;

11. parar no gate de revisão independente;

12. aguardar a revisão do Claude e a autorização para promover a próxima task.

Este procedimento se repete para cada task. “Ir construindo” significa avançar de forma contínua dentro de uma task aprovada, não executar todas as tasks sem gates.

# 24 Bloco de ativação para copiar no Codex

Adote o arquivo INTELLIX_CODEX_MASTER_IMPLEMENTATION_MANUAL.md como carta de execução do programa IntelliX Engineering Framework.

Trabalhe exclusivamente no repositório:

/Users/felipemaranhao/Documents/Codex/2026-09-16/referenced-chatgpt-conversation-this-is-an/work/intellix-plugin

Use exclusivamente a branch:

feat/intellix-multiagent-framework

Confirme que o commit 59d0d3e pertence ao histórico. Leia integralmente AGENTS.md, CLAUDE.md, README.md, intellix.md ou intellix.yaml, framework/, docs/architecture/, os ADRs aplicáveis e tasks/TASK-001.yaml.

Execute o baseline antes de alterar arquivos. Valide a Definition of Ready e o fileset da TASK-001. Se não existir conflito material ou decisão humana pendente, implemente somente a TASK-001 conforme seu contrato e o manual mestre. Use worktree dedicado porque a tarefa é de risco alto. Faça testes positivos e negativos, revise o diff, crie commit focado e envie apenas para a branch autorizada.

Não implemente TASK-002 a TASK-005. Não faça merge, deploy, release, alteração de permissões, acesso a produção ou uso de segredos. Não edite ~/.claude nem clones em cache ou marketplace. Pare diante de alteração local desconhecida, conflito normativo, fileset insuficiente, decisão arquitetural não aprovada ou ação irreversível.

Ao terminar, entregue o relatório obrigatório definido no manual e pare no gate de revisão independente do Claude.

# 25 Decisão de governança

Este manual autoriza o Codex a construir o framework de forma incremental, dentro dos Task Contracts aprovados e da branch definida. Ele não transforma o Codex em autoridade de produto, arquitetura, aprovação, merge ou produção.

A qualidade pretendida depende da combinação correta de responsabilidades: artefatos orientam, contratos limitam, Codex implementa, Claude revisa, CI comprova fatos e o humano decide mudanças de direção e ações irreversíveis. Essa separação deve permanecer visível no código, nos documentos e nos registros operacionais do framework.